|  |
| --- |
| Plan van Aanpak |
| Datum en versie van het document |
|  |
| Naam : Axel de Gier  Klas : 2WDV2a |
|  |

# Korte samenvatting van het project met op te leveren producten

De opdrachtgever wilt graag een project wat zelf uitgedacht word. Het is de bedoeling dat we creatief bezig zijn en nieuwe technieken leren of beter worden in technieken. Hierbij is het de bedoeling dat we onszelf uitdagen. Ik heb bedacht dat ik een soort live chat app wil gaan maken waarmee je met andere mensen kan chatten. Hierbij ben ik van plan om gebruik te maken van React en van een firebase.

# Takenlijst van project met effort points

|  |  |
| --- | --- |
| ERD | 2 uur |
| React opzetten | 1 uur |
| Firebase | **0,5 uur** |
| register | **2 uur** |
| Login | **2 uur** |
| Profiles | **3 uur** |
| Chats | **5 uur** |
| chat layout | **3 uur** |
| Online/offline | 2 uur |
| Seen/ deliverd | 2 uur |

Projectgrenzen

Ik lever het hele project op in de gegeven tijd en werk er maandag woensdag en donderdag aan. De klant moet zelf een hosting en een domein regelen om het op te zetten een aanpassingen maken aan de site als het nodig is.

Afspraken

Het project moet volledig zijn met alle werkende functies zoals werkende berichten die verstuurd en ontvangen kunnen worden door gebruikers

Planning

**Zie Planning.xlsx**

Tijdsbewaking

**Als er problemen ontstaan in de tijd doordat ik ingeplande momenten heb gemist dan haal ik het in door buiten die tijden te werken aan het project**.